# KALAMY-MVP-001
MVP Execution Specification

نسخة تنفيذية مختصرة لبناء أول إصدار قابل للعمل من برنامج كلامي

| Field | Value |
| --- | --- |
| Document ID | KALAMY-MVP-001 |
| Version | 1.0 |
| Status | Execution Draft |
| Prepared For | Design & Development Team |
| Date | 29-Jun-2026 |

## 1. هدف الوثيقة

تحدد هذه الوثيقة نطاق النسخة الأولى القابلة للتنفيذ من برنامج كلامي، بحيث يستطيع فريق التصميم والبرمجة البدء في بناء MVP واضح ومحدود، دون الدخول في كامل المنصة المؤسسية من البداية. الهدف هو إطلاق نسخة عملية تثبت القيمة العلاجية والتجارية، ثم يتم التوسع لاحقًا.

## 2. تعريف MVP

MVP في برنامج كلامي هو أول إصدار رقمي قابل للاستخدام من قبل المستفيد، ولي الأمر، والأخصائي، ويغطي رحلة علاج التلعثم الأساسية: التسجيل، التقييم الأولي، إنشاء الخطة العلاجية، تقديم جلسات/تمارين رقمية، المتابعة، التقارير، والإشراف السريري.

## 3. نطاق النسخة الأولى

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| داخل النطاق | تسجيل المستخدمين، ملف المستفيد، تقييم أولي، خطة علاج، مكتبة تمارين، جلسات رقمية، متابعة تقدم، تقارير، لوحة أخصائي، إدارة بسيطة. |
| خارج النطاق | تكامل المستشفيات، الذكاء الاصطناعي المتقدم، التأمين، أجهزة قياس خارجية، Marketplace، تعدد المنظمات المعقد. |
| الجمهور المستهدف | الأطفال والبالغون ممن لديهم تلعثم، أولياء الأمور، أخصائيو التخاطب، مشرف سريري، مدير نظام. |
| الهدف التشغيلي | تجربة علاجية رقمية قابلة للقياس، يمكن تشغيلها تجريبيًا على مجموعة محدودة ثم تطويرها تدريجيًا. |

## 4. الأدوار الأساسية

| Role | المسمى | الصلاحيات الرئيسية |
| --- | --- | --- |
| Patient | المستفيد | إنشاء حساب، أداء التمارين، متابعة التقدم، حضور الجلسات عن بُعد. |
| Caregiver | ولي الأمر | متابعة الطفل، الاطلاع على الواجبات، استلام التعليمات والتقارير. |
| Clinician | الأخصائي | التقييم، الخطة العلاجية، إدارة الجلسات، مراجعة التقدم. |
| Supervisor | المشرف السريري | مراجعة جودة الخطط والجلسات، اعتماد البروتوكولات. |
| Admin | مدير النظام | إدارة المستخدمين، المحتوى، الصلاحيات، التقارير العامة. |

## 5. الرحلة الأساسية للمستفيد

| # | المرحلة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| 1 | إنشاء حساب | المستفيد أو ولي الأمر يسجل البيانات الأساسية. |
| 2 | إكمال الملف | إدخال العمر، الجنس، تاريخ الحالة، شدة التلعثم، بيانات التواصل. |
| 3 | التقييم الأولي | استبيان + مقطع عينة كلام + تقييم أخصائي عند الحاجة. |
| 4 | الخطة العلاجية | تحديد المرحلة العلاجية، الأهداف، التمارين، مدة البرنامج. |
| 5 | تنفيذ التمارين | المستفيد يؤدي التمارين حسب الجدول ويُسجل النتائج. |
| 6 | المتابعة | النظام يعرض نسبة الإنجاز والتقدم والتنبيهات. |
| 7 | تقرير مرحلي | الأخصائي وولي الأمر يطلعان على تقرير التقدم. |
| 8 | تعديل الخطة | الأخصائي يعدل البرنامج بناءً على الأداء. |

## 6. وظائف MVP المطلوبة

| ID | المجال | المتطلب | الأولوية |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP-FR-001 | Authentication | تسجيل الدخول/الخروج، إنشاء حساب، استعادة كلمة المرور. | Must |
| MVP-FR-002 | Patient Profile | ملف المستفيد الأساسي والبيانات السريرية الأولية. | Must |
| MVP-FR-003 | Initial Assessment | استبيان مبدئي، رفع/تسجيل عينة كلام، نتيجة أولية. | Must |
| MVP-FR-004 | Therapy Plan | خطة علاجية مخصصة مع أهداف وتمارين ومواعيد مراجعة. | Must |
| MVP-FR-005 | Exercise Library | مكتبة تمارين التلعثم المصنفة حسب المرحلة. | Must |
| MVP-FR-006 | Digital Session | جلسة رقمية تتضمن تعليمات، فيديو/صوت/نص، تسجيل أداء. | Must |
| MVP-FR-007 | Progress Tracking | لوحة تقدم تعرض الإنجاز، الالتزام، التحسن، الملاحظات. | Must |
| MVP-FR-008 | Clinician Dashboard | إدارة الحالات والخطط والجلسات والملاحظات. | Must |
| MVP-FR-009 | Reports | تقرير حالة وتقدم بصيغة قابلة للطباعة أو PDF. | Should |
| MVP-FR-010 | Notifications | تنبيهات للتمارين والجلسات والمتابعة. | Should |
| MVP-FR-011 | Admin Panel | إدارة المستخدمين والتمارين والمحتوى الأساسي. | Must |
| MVP-FR-012 | Telepractice Link | رابط جلسة مرئية مدمج أو خارجي في المرحلة الأولى. | Could |

## 7. الشاشات المطلوبة في MVP

| Screen ID | الشاشة | المستخدم | الغرض |
| --- | --- | --- | --- |
| SCR-MVP-001 | Login | كل المستخدمين | تسجيل الدخول الآمن. |
| SCR-MVP-002 | Registration | مستفيد/ولي أمر | إنشاء حساب. |
| SCR-MVP-003 | Patient Profile | مستفيد/ولي أمر/أخصائي | عرض وتحديث الملف. |
| SCR-MVP-004 | Initial Assessment | مستفيد/أخصائي | تنفيذ التقييم الأولي. |
| SCR-MVP-005 | Therapy Plan | أخصائي/مستفيد | عرض أو إنشاء الخطة. |
| SCR-MVP-006 | Exercise Library | أخصائي/مدير | إدارة التمارين. |
| SCR-MVP-007 | Exercise Player | مستفيد | تنفيذ التمرين. |
| SCR-MVP-008 | Session Notes | أخصائي | توثيق الجلسة. |
| SCR-MVP-009 | Progress Dashboard | مستفيد/ولي أمر/أخصائي | متابعة النتائج. |
| SCR-MVP-010 | Reports | أخصائي/ولي أمر | تقرير التقدم. |
| SCR-MVP-011 | Clinician Dashboard | أخصائي | إدارة الحالات. |
| SCR-MVP-012 | Admin Dashboard | مدير النظام | إدارة المنصة. |

## 8. نموذج قاعدة البيانات الأولي

| Table | Core Fields |
| --- | --- |
| Users | UserID, FullName, Email, Mobile, PasswordHash, Role, Status |
| Patients | PatientID, UserID, DOB, Gender, GuardianID, DiagnosisSummary, SeverityLevel |
| Assessments | AssessmentID, PatientID, ClinicianID, Type, Score, SpeechSampleURL, Findings |
| TherapyPlans | PlanID, PatientID, ClinicianID, StartDate, ReviewDate, Goals, Status |
| Exercises | ExerciseID, Title, Category, Level, Instructions, MediaURL, Duration |
| PlanExercises | PlanExerciseID, PlanID, ExerciseID, Frequency, Sequence |
| Sessions | SessionID, PatientID, ClinicianID, PlanID, Date, Notes, Status |
| ProgressRecords | ProgressID, PatientID, ExerciseID, Score, CompletionRate, RecordedAt |
| Reports | ReportID, PatientID, ReportType, GeneratedBy, FileURL, CreatedAt |
| Notifications | NotificationID, UserID, Type, Message, ReadStatus, CreatedAt |
| AuditLogs | AuditID, UserID, Action, Entity, Timestamp |

## 9. واجهات API الأساسية

| Method | Endpoint | Purpose |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/register | إنشاء حساب |
| POST | /api/v1/auth/login | تسجيل دخول |
| GET | /api/v1/patients/{id} | عرض ملف المستفيد |
| PUT | /api/v1/patients/{id} | تحديث ملف المستفيد |
| POST | /api/v1/assessments | إنشاء تقييم |
| GET | /api/v1/therapy-plans/{patientId} | عرض الخطة العلاجية |
| POST | /api/v1/therapy-plans | إنشاء خطة علاجية |
| GET | /api/v1/exercises | قائمة التمارين |
| POST | /api/v1/progress | تسجيل أداء تمرين |
| GET | /api/v1/reports/{patientId} | عرض التقارير |
| GET | /api/v1/clinician/cases | قائمة حالات الأخصائي |
| POST | /api/v1/notifications/send | إرسال تنبيه |

## 10. البروتوكول العلاجي داخل MVP

| Stage | Name | Content |
| --- | --- | --- |
| Stage 1 | Awareness & Baseline | تحديد نمط التلعثم، خط الأساس، التثقيف. |
| Stage 2 | Fluency Shaping | تمارين الإبطاء، التنفس، البداية السهلة، الإطالة. |
| Stage 3 | Stuttering Modification | تخفيف الشدة، تعديل اللحظة، إدارة التوتر. |
| Stage 4 | Transfer | نقل المهارات إلى مواقف يومية. |
| Stage 5 | Maintenance | منع الانتكاس والمتابعة. |

## 11. مؤشرات النجاح في MVP

| KPI | الوصف | الهدف الأولي |
| --- | --- | --- |
| Completion Rate | نسبة إكمال التمارين | ≥70% |
| Engagement | الدخول الأسبوعي للمنصة | ≥3 مرات/أسبوع |
| Clinical Progress | تحسن في درجة الشدة/الأداء | يتم قياسه قبل/بعد |
| Retention | الاستمرار في البرنامج بعد أول أسبوعين | ≥60% |
| Clinician Productivity | عدد الحالات المدارة لكل أخصائي | حسب الطاقة التشغيلية |
| User Satisfaction | رضا المستفيد/ولي الأمر | ≥80% |

## 12. خطة تنفيذ MVP

| الفترة | العمل | المسؤول |
| --- | --- | --- |
| Week 1-2 | تفصيل المتطلبات وتصميم UX الأولي | Product + UX |
| Week 3-4 | تصميم قاعدة البيانات وAPI والهوية البصرية | Backend + UX |
| Week 5-8 | تطوير التسجيل، الملف، التقييم، الخطة | Engineering |
| Week 9-12 | تطوير التمارين، التقدم، التقارير، لوحة الأخصائي | Engineering |
| Week 13-14 | اختبارات وظيفية وأمنية وتجريب داخلي | QA |
| Week 15-16 | Pilot محدود وتحسينات | All Teams |

## 13. معايير قبول MVP

يمكن للمستفيد إنشاء حساب والدخول للمنصة.

يمكن إنشاء ملف مستفيد مكتمل.

يمكن تنفيذ تقييم أولي وتخزين نتيجته.

يمكن للأخصائي إنشاء خطة علاجية وربط تمارين بها.

يمكن للمستفيد تنفيذ تمارين وتسجيل التقدم.

يمكن للأخصائي متابعة الأداء وإضافة ملاحظات.

يمكن إصدار تقرير تقدم بسيط.

الصلاحيات الأساسية تعمل حسب الدور.

النظام مستقر في بيئة تجريبية محدودة.

لا توجد ثغرات أمنية حرجة قبل الإطلاق التجريبي.

## 14. القرار التنفيذي

هذه الوثيقة تكفي كبداية عملية لتوجيه شركة تقنية لبناء أول نسخة قابلة للعمل من برنامج كلامي. لكن قبل توقيع عقد التطوير النهائي، يجب تحويل هذه الوثيقة إلى Backlog تفصيلي داخل Jira أو Azure DevOps، مع تصميم Figma وقاعدة بيانات تفصيلية وOpenAPI كامل.